2021.4.8-4.25计划风险评估

1本周的计划

| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户、管理员原型初步 | 已大部分完成，如有问题可及时修改 | 低 | / |
| SRS文档大致框架 | 没有完全完成 | 中 | 原型绘制进行中 |
| 用户访谈需求获取 | 已大部分完成，如有问题可及时修改 | 低 | / |
| 用例图、流程图等图例 | 没有完全完成 | 中 | 缺少相应完整的模块过程文档 |

2风险解决措施

- 用例图等图例开始着手描画

- 项目经理需要督促SRS相关过程文档的着手撰写，最终期限在下周四

- 原型继续完成