“渔乎”APP开发项目

采购管理计划

课    程：   软件需求分析原理与实践

题    目： “渔乎”APP需求分析与实践

专    业：          软件工程

班    级：            1801

小    组：       SRA2021-G11小组

版本记录

| 编号 | 修改章节名称 | 说明 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全文 | 新建 | 20210313 | V0.0.1 | 张景雄 | 20210313 |

1引言	4

1.1标识	4

1.2系统概述	4

1.3文档概述	4

2 采购管理计划	5

2.1 采购内容	5

2.2	采购计划的关键因素	5

2.3	采购流程	5

2.3.1采购方案	5

2.3.2监控	5

1引言

1.1标识

标题：《采购管理计划》

版本号：0.0.1

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件

1.2系统概述

1. 项目名称：“渔乎”APP

2. 项目用途：

本次开发的软件是面向特定钓鱼爱好者，基于地图的社交类、分享类的Android/iOS手机应用。主要面向的人群是以杨枨老师为客户代表的广大钓鱼爱好者。

3. 任务提出者：杨枨老师

4. 项目开发者：黄文涛、张景雄、沈瑞杰、伊君琛、梅一枝

5. 用户：杨枨老师、钓鱼爱好者

6. 课程名称：《软件需求分析原理与实践》

7. 承办小组：SRA2021-G11小组

8. 项目里程碑：

2021年03月11日 项目选题完毕

2021年03月14日 可行性分析完毕

2021年03月18日 项目计划完毕

2021年04月12日 第一次需求迭代完毕

2021年04月22日 第二次需求迭代完毕

2021年05月05日 第三次需求迭代完毕

2021年05月13日 第四次需求迭代完毕

2021年05月21日 第五次需求迭代完毕

2021年06月11日 项目收尾完毕

9. 具体文档：项目的提出和介绍；软件项目计划；软件可行性分析报告；软件需求分析报告；软件总体设计报告；软件详细设计报告；软件测试报告；项目总结报告。

1.3文档概述

本采购管理子计划对本次项目中的各类成本进行计算和管理。同时对可能出现的问题做好分析、研究和探讨。本文档的使用除了项目开发团队的内部使用外，还需提交用户和客户组织负责人审查批准。

本文档的使用应遵守国家先关法律法规，未经允许不得对外公开，需要有一定的保密性和私密性。

2 采购管理计划

2.1 采购内容

| 采购内容 | 采购数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 月投入 | 年投入 |  |
| UML建模工具 | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| AxureRP | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| Office | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| Project | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |

2.2	采购计划的关键因素

| 风险名称 | 解决方案 | 发生概率 | 影响程度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源缺乏 | 共同上网寻找资源 | 中 | 低 | 低 |
| UI设计不合理 | 寻求相关专业人员进行合理指导修改 | 低 | 中 | 低 |
| UI设计跟不上进度 | 投入更多的人力进行ui的学习和设计 | 中 | 中 | 中 |
| 项目质量不过关 | 由SQA质量保障小组联合评审 | 中 | 高 | 高 |

2.3	采购流程

2.3.1采购方案

1.	做好采购前的准备工作，对各项事务的市场价有一个充分的了解。

2.	写出采购申报清单，在小组内公示三天，无异议由组长审核通过。

3.	由采购人员确保采购内容的有效性等。

2.3.2监控

- 采购过程必须有相应的至少两名小组成员在场。

- 采购过程中需要进行录音或拍摄视频。

- 采购相关项目必须通过小组内所有成员的审核，有异议需要及时沟通。

- 采购人员需要确保采购内容的有效性，若因为非不可抗力的因素导致采购内容出现误差，需要由相关采购人员个人承担相应费用。