“渔乐生活”APP开发项目

范围管理计划

课    程：   软件需求分析原理与实践

题    目： “渔乐生活”APP需求分析与实践

专    业：          软件工程

班    级：            1801

小    组：       SRA2021-G11小组

版本记录

| 编号 | 修改章节名称 | 说明 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全文 | 新建 | 20210325 | V0.1.0 | 沈瑞杰 | 20210325 |
| 02 | 部分 | 修改 | 20210404 | V1.0.0 | 沈瑞杰 | 20210404 |

目录

1引言	3

1.1标识	3

1.2系统概述	4

1.3文档概述	4

2. 范围管理计划	4

2.1定义范围	4

2.2创建WBS	6

2.2.1 WBS	6

2.2.2 WBS的输入输出	7

2.2.3 工作范围	7

2.2.4工作分配	8

1引言

1.1标识

标题：《软件配置管理计划》

简称：SCMP

版本号：0.0.1

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件

1.2系统概述

本次开发的软件是面向特定钓鱼爱好者，基于地图的社交类、分享类的Android/iOS手机应用。主要面向的人群是以杨枨老师为客户代表的广大钓鱼爱好者。

1.3文档概述

成本管理子计划对本次项目中的各类成本进行计算和管理。同时对可能出现的问题做好分析、研究和探讨。本文档的使用除了项目开发团队的内部使用外，还需提交用户和客户组织负责人审查批准。

2. 范围管理计划

2.1定义范围

| 阶段 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 知识技能培训 | 培训需求分析员 |
| 需求获取 | 定义需求开发过程 撰写前景和范围文档 确定用户群和他们的特点 确定核心用户代表 与用户代表沟通以确定用例 确定系统事件和响应 召开专门的需求获取讨论会 观察用户工作的过程 检查当前系统的问题报告来进一步完善需求 |
| 需求分析 | 绘制关联图 创建用户界面和技术原型 分析需求的可行性 确定需求的优先级 为需求建模 创建数据字典 应用质量功能调配 |
| 规格说明 | 采用SRS模板 |
| 需求验证 | 审查需求文档 测试需求 定义合格标准 |
| 需求管理 | 定义需求变更过程 成立变更控制有委员会 分析需求变更的影响 建立基线和控制需求文档的版本 维护需求变更的历史记录 跟踪每项需求的状态 衡量需求的稳定性 使用需求管理工具 创建需求跟踪矩阵 |

2.2创建WBS

2.2.1 WBS

2.2.2 WBS的输入输出

详情见《SRA2021-G11-WBS输入输出v0.0.1》

2.2.3 工作范围

| 工作范围 | 交付物 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| 软件环境配置 | 项目所需各种软件的配置 | 小组成员各自PC安装 |
| 可行性分析 | 可行性分析文档 | Git提交 |
| 编排甘特图 | 甘特图 | Git提交 |
| 编写项目开发计划、项目章程 | 项目开发计划、项目章程 | Git提交 |
| 风险管理计划 | 风险管理计划文档 | Git提交 |
| 配置管理计划 | 配置管理计划文档 | Git提交 |
| 质量保证计划 | 质量保证计划文档 | Git提交 |
| 整合项目开发计划 | 项目开发计划 | Git提交 |
| 收集背景资料 | 背景资料 | Git提交 |
| 定义项目前景与范围 | 前景与范围文档 | Git提交 |
| 用户访谈 | 访谈内容 | Git提交 |
| 制作调查问卷 | 调查问卷 | Git提交 |
| 分析调查问卷结果 | 调查结果 | Git提交 |
| 数据字典创建 | 数据字典 | Git提交 |
| 原型开发 | 原型 | Git提交 |
| 编写需求规格说明书 | 需求规格说明书 | Git提交 |
| 创建需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵 | Git提交 |
| 编写测试用例 | 测试用例 | Git提交 |
| 原型修改 | 原型 | Git提交 |
| 编写用户手册 | 用户手册 | Git提交 |
| 建立需求基线 | 需求基线 | Git提交 |
| 进行变更控制 | 业务影响分析、技术影响分析、项目影响分析 | Git提交 |
| 需求变更 | 需求影响分析报告 | Git提交 |
| 需求工程项目总结起草与修订 | 需求工程项目总结文档 | Git提交 |
| 需求工程项目总结ppt起草与修订 | 需求工程项目总结ppt | Git提交 |

2.2.4工作分配

| 工作范围 | 黄文涛 | 梅一枝 | 沈瑞杰 | 张景雄 | 伊君琛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件环境配置 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 可行性分析 | × | × | √ | × | √ |
| 编排甘特图 | √ | √ | × | × | × |
| 编写项目开发计划、项目章程 | √ | × | × | √ | × |
| 风险管理计划 | × | √ | × | × | × |
| 配置管理计划 | × | √ | × | × | × |
| 质量保证计划 | × | √ | × | × | × |
| 整合项目开发计划 | √ | × | √ | × | × |
| 收集背景资料 | × | × | √ | √ | √ |
| 定义项目前景与范围 | √ | × | × | √ | × |
| 用户访谈 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 制作调查问卷 | × | × | × | √ | √ |
| 分析调查问卷结果 | √ | √ | × | × | × |
| 数据字典创建 | √ | × | √ | × | × |
| 原型开发 | × | √ | √ | × | × |
| 编写需求规格说明书 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 创建需求跟踪矩阵 | √ | × | √ | × | × |
| 编写测试用例 | √ | × | × | × | × |
| 原型修改 | × | √ | √ | × | × |
| 编写用户手册 | × | × | × | √ | √ |
| 建立需求基线 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 进行变更控制 | √ | × | √ | √ | × |
| 需求变更 | √ | √ | × | √ | × |
| 需求工程项目总结起草与修订 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 需求工程项目总结ppt起草与修订 | √ | √ | √ | √ | √ |

注：√表示该任务与成员相关，×表示该任务与成员不相关