“渔乎”APP开发项目

成本管理计划

课    程：   软件需求分析原理与实践

题    目： “渔乎”APP需求分析与实践

专    业：          软件工程

班    级：            1801

小    组：       SRA2021-G11小组

版本记录

| 编号 | 修改章节名称 | 说明 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全文 | 新建 | 20210319 | V0.0.1 | 梅一枝 | 20210319 |
| 02 | 部分 | 修改 | 20210325 | V0.1.0 | 沈瑞杰 | 20210325 |
| 03 | 部分 | 修改 | 20210326 | V1.0.0 | 梅一枝 | 20210326 |

目录

1引言	1

1.1标识	1

1.2系统概述	1

2成本管理计划	1

1.1目的和范围	1

1.2计量单位	1

1.3成本估算	1

1引言

1.1标识

标题：《成本管理计划》

版本号：1.0.0

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件

1.2系统概述

本次开发的软件是面向特定钓鱼爱好者，基于地图的社交类、分享类的Android/iOS手机应用。主要面向的人群是以杨枨老师为客户代表的广大钓鱼爱好者。

2成本管理计划

1.1目的和范围

为了使本项目成本管理规范化、程序化，切实为项目组把好资金使用关，用好资金，根据项目组预算规划的特点制订本计划。本计划适用于本项目管理服务各阶段的成本管理，并根据项目实际进展状态做出及时调整。

1.2计量单位

薪酬：元

时薪：元/小时

工时：时

费用：元

1.3成本估算

时间成本

| 任务 | 成本（元） |
| --- | --- |
| 前期准备 | 24250 |
| 可行性研究 | 7515 |
| 需求分析 | 7515 |
| 草拟规格说明 | 7515 |
| 设计 | 20541 |
| 总结报告 | 11857 |
| 总计 | 79193 |

*按照2019年IT行业年薪计算出私营单位开发人员时薪每人61.27元每小时的薪资水平，结合甘特图中给出的具体所需时间。

基本建设投资

| 条目 | 成本（元） |
| --- | --- |
| 团建 | 5000 |
| 用户沟通 | 5000 |
| 软件工具 | 2000 |
| 总计 | 12000 |