“渔乎”APP开发项目

项目开发计划

课    程：   软件需求分析原理与实践

题    目： “渔乎”APP需求分析与实践

专    业：          软件工程

班    级：            1801

小    组：       SRA2021-G11小组

版本记录

| 编号 | 修改章节名称 | 说明 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全文 | 新建 | 20210319 | V0.0.1 | 梅一枝 | 20210319 |

1引言

1.1标识

标题：《软件配置管理计划》

简称：SCMP

版本号：0.0.1

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件

1.2系统概述

1. 项目名称：“渔乎”APP

2. 项目用途：

本次开发的软件是面向特定钓鱼爱好者，基于地图的社交类、分享类的Android/iOS手机应用。主要面向的人群是以杨枨老师为客户代表的广大钓鱼爱好者。

3. 任务提出者：杨枨老师

4. 项目开发者：黄文涛、张景雄、沈瑞杰、伊君琛、梅一枝

5. 用户：杨枨老师、钓鱼爱好者

6. 课程名称：《软件需求分析原理与实践》

7. 承办小组：SRA2021-G11小组

8. 项目里程碑：

2021年03月11日 项目选题完毕

2021年03月14日 可行性分析完毕

2021年03月18日 项目计划完毕

2021年04月12日 第一次需求迭代完毕

2021年04月22日 第二次需求迭代完毕

2021年05月05日 第三次需求迭代完毕

2021年05月13日 第四次需求迭代完毕

2021年05月21日 第五次需求迭代完毕

2021年06月11日 项目收尾完毕

9. 具体文档：项目的提出和介绍；软件项目计划；软件可行性分析报告；软件需求分析报告；软件总体设计报告；软件详细设计报告；软件测试报告；项目总结报告。

1.3文档概述

本成本管理子计划对本次项目中的各类成本进行计算和管理。同时对可能出现的问题做好分析、研究和探讨。本文档的使用除了项目开发团队的内部使用外，还需提交用户和客户组织负责人审查批准。

本文档的使用应遵守国家先关法律法规，未经允许不得对外公开，需要有一定的保密性和私密性。

2. 成本管理计划

2.1目的和范围

为了使本项目成本管理规范化、程序化，切实为项目组把好资金使用关，用好资金，根据项目组预算规划的特点制订本计划。本计划适用于本项目管理服务各阶段的成本管理，并根据项目实际进展状态做出及时调整。

2.2职责

项目经理（组长）：黄文涛

项目组组员：张景雄、沈瑞杰、伊君琛、梅一枝

2.3成本估算

| 任务 | 成本（元） |
| --- | --- |
| 前期准备 | 24250 |
| 可行性研究 | 7515 |
| 需求分析 | 7515 |
| 草拟规格说明 | 7515 |
| 设计 | 20541 |
| 编码 | 67384 |
| 综合测试维护 | 13026 |
| 总结报告 | 11857 |
| 总计 | 101953 |

*按照2019年IT行业年薪计算出私营单位开发人员时薪每人61.27元每小时的薪资水平，结合甘特图中给出的具体所需时间。