“渔乎”APP开发项目

范围管理计划

课    程：   软件需求分析原理与实践

题    目： “渔乎”APP需求分析与实践

专    业：          软件工程

班    级：            1801

小    组：       SRA2021-G11小组

版本记录

| 编号 | 修改章节名称 | 说明 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全文 | 新建 | 20210325 | V0.1.0 | 沈瑞杰 | 20210325 |

目录

“渔乎”APP开发项目	1

范围管理计划	1

1引言	4

1.1标识	4

1.2系统概述	4

2. 范围管理计划	4

2.1定义范围	4

2.2创建WBS	6

2.2.1 WBS	6

2.2.2 WBS的输入输出	7

2.2.3 工作范围	7

2.2.4工作分配	8

1引言

1.1标识

标题：《范围管理计划》

版本号：0.1.0

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件

1.2系统概述

本次开发的软件是面向特定钓鱼爱好者，基于地图的社交类、分享类的Android/iOS手机应用。主要面向的人群是以杨枨老师为客户代表的广大钓鱼爱好者。

2. 范围管理计划

2.1定义范围

| 阶段 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 知识技能培训 | 培训需求分析员 |
| 需求获取 | 定义需求开发过程 撰写前景和范围文档 确定用户群和他们的特点 确定核心用户代表 与用户代表沟通以确定用例 确定系统事件和响应 召开专门的需求获取讨论会 观察用户工作的过程 检查当前系统的问题报告来进一步完善需求 |
| 需求分析 | 绘制关联图 创建用户界面和技术原型 分析需求的可行性 确定需求的优先级 为需求建模 创建数据字典 应用质量功能调配 |
| 规格说明 | 采用SRS模板 |
| 需求验证 | 审查需求文档 测试需求 定义合格标准 |
| 需求管理 | 定义需求变更过程 成立变更控制有委员会 分析需求变更的影响 建立基线和控制需求文档的版本 维护需求变更的历史记录 跟踪每项需求的状态 衡量需求的稳定性 使用需求管理工具 创建需求跟踪矩阵 |

2.2创建WBS

2.2.1 WBS

2.2.2 WBS的输入输出

详情见《SRA2021-G11-WBS输入输出v0.0.1》

2.2.3 工作范围

| 工作范围 | 交付物 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| Logo设计 | G11 渔乎Logo | Git提交 |
| 软件资源配置 | 需求工程中所使用的所有软件 | 小组成员各PC都安装 |
| 可行性分析 | 可行性分析文档 | Git提交 |
| 甘特图起草与修订 | 甘特图 | Git提交 |
| OBS起草与修订 | OBS | Git提交 |
| WBS起草与修订 | WBS | Git提交 |
| 项目章程文档起草与修订 | 项目章程文档 | Git提交 |
| 需求工程项目计划文档起草与修订 | 需求工程项目计划文档 | Git提交 |
| 配置管理计划文档起草与修订 | 配置管理计划文档 | Git提交 |
| 需求工程项目计划ppt 起草与修订 | 需求工程项目计划ppt | Git提交 |
| 软件开发计划文档起草与修订 | 软件开发计划文档 | Git提交 |
| 需求工程计划-初步文档起草与修订 | 需求工程计划-初步文档 | Git提交 |
| 愿景和范围文档起草与修订 | 愿景和范围文档 | Git提交 |
| 质量工程计划文档起草与修订 | 质量工程计划文档 | Git提交 |
| 界面原型设计起草与修订 | 界面原型 | Git提交 |
| 关联图起草与修订 | 关联图 | Git提交 |
| 数据字典起草与修订 | 数据字典 | Git提交 |
| 用例图起草与修订 | 用例图 | Git提交 |
| 交互图起草与修订 | 交互图 | Git提交 |
| 需求规格说明书起草与修订 | 需求规格说明书文档 | Git提交 |
| 软件需求变更起草与修订 | 软件需求变更文档 | Git提交 |
| 界面布局设计起草与修订 | 界面布局 | Git提交 |
| 需求工程项目总结起草与修订 | 需求工程项目总结文档 | Git提交 |
| 需求工程项目总结ppt起草与修订 | 需求工程项目总结ppt | Git提交 |

2.2.4工作分配

| 工作范围 | 黄文涛 | 梅一枝 | 沈瑞杰 | 张景雄 | 伊君琛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo设计 | × | × | √ | × | × |
| 软件资源配置 | × | √ | × | × | × |
| 可行性分析 | × | × | √ | × | √ |
| 甘特图起草与修订 | × | √ | × | × | √ |
| OBS起草与修订 | × | √ | √ | × | × |
| WBS起草与修订 | √ | × | × | × | √ |
| 项目章程文档起草与修订 | √ | × | × | × | × |
| 需求工程项目计划文档起草与修订 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 配置管理计划文档起草与修订 | × | × | × | √ | × |
| 需求工程项目计划ppt 起草与修订 | × | √ | × | × | × |
| 软件开发计划文档起草与修订 | √ | × | √ | × | √ |
| 需求工程计划-初步文档起草与修订 | √ | √ | √ | × | √ |
| 愿景和范围文档起草与修订 | √ | √ | × | × | × |
| 质量工程计划文档起草与修订 | × | × | × | √ | × |
| 界面原型设计起草与修订 | × | × | √ | × | × |
| 关联图起草与修订 | √ | × | × | × | × |
| 数据字典起草与修订 | × | × | × | √ | × |
| 用例图起草与修订 | √ | × | × | × | × |
| 交互图起草与修订 | √ | × | × | × | × |
| 需求规格说明书起草与修订 | √ | × | √ | × | × |
| 软件需求变更起草与修订 | × | × | × | × | √ |
| 界面布局设计起草与修订 | × | × | √ | × | × |
| 需求工程项目总结起草与修订 | √ | × | × | × | × |
| 需求工程项目总结ppt起草与修订 | × | √ | × | × | × |

注：√表示该任务与成员相关，×表示该任务与成员不相关